ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 мая 2026 г. № 258

Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2026 г. № 79

(Извлечение)

На основании абзаца третьего подпункта 5.2 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2026 г. № 79 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448» следующие изменения:

приложения 1, 3 и 4 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагаются);

для служебного пользования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

| Премьер-министр Республики Беларусь | А.Турчин |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.05.2026 № 258) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских проектов

| Наименование проектов | Исполнители | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- |
| Переходящие проекты |  |  |
| Инновационные технологии в промышленности |  |  |
| Минпром |  |  |
| 1. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0» | ЗАО «Атлант» | 2024–2033 |
| 2. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины | ЗАО «Атлант» | 2024–2033 |
| 3. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с. | ОАО «МТЗ» | 2024–2027 |
| 4. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь» | ЗАО «Атлант» | 2023–2029 |
| 5. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники | ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» | 2025–2031 |
| 6. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями | ОАО «Кузлитмаш» | 2021–2027 |
| 7. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники | ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 2023–2027 |
| 8. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год | ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | 2023–2026 |
| 9. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа* | ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» | 2023–2026 |
| 10. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники | ОАО «Амкодор-Унимод» | 2023–2027 |
| 11. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» | 2023–2028 |
| 12. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов* | ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» | 2023–2027 |
| Минстройархитектуры |  |  |
| 13. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков | ОАО «Доломит» | 2023–2026 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |
| 14. Организация производства грунтовой ткани | ОАО «Витебские ковры» | 2023–2027 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |
| 15. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4 | ОАО «Ивацевичдрев» | 2023–2026 |
| Брестский облисполком |  |  |
| 16. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков | ЗАО «Амкодор-Пинск» | 2023–2026 |
| Минский облисполком |  |  |
| 17. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)* | ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» | 2022–2026 |
| 18. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий* | ЗАО «Амкодор-Эластомер» | 2023–2028 |
| 19. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»)* | ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» | 2022–2027 |
| 20. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами | ООО «Амкодор-Можа» | 2022–2028 |
| Минский горисполком |  |  |
| 21. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | 2023–2028 |
| 22. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин* | ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» | 2023–2026 |
| 23. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок* | ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» | 2023–2026 |
| Биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии |  |  |
| Минздрав |  |  |
| 24. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP** | РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий | 2021–2027 |
| 25. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций* | РУП «Белмедпрепараты» | 2020–2027 |
| 26. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь* | РНПЦ «Кардиология» | 2022–2027 |
| Минобразование |  |  |
| 27. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения* | БНТУ, государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» | 2016–2026 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |
| 28. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения* | ОАО «Слонимская КПФ» | 2019–2026 |
| НАН Беларуси |  |  |
| 29. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм* | государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ» | 2019–2032 |
| 30. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске** | ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ | 2020–2030 |
| Минский облисполком |  |  |
| 31. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная» | ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА» | 2023–2028 |
| Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности |  |  |
| Минсельхозпрод |  |  |
| 32. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве* | учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» | 2023–2027 |
| Витебский облисполком |  |  |
| 33. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных»* | иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» | 2024–2027 |
| 34. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь | производственно-торговое унитарное предприятие «Коммунарка-Лиозно» | 2024–2026 |
| Минский облисполком |  |  |
| 35. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука | ООО «Вязовецкий сад» | 2022–2028 |
| 36. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат» | ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» | 2023–2029 |
| 37. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год* | ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» | 2022–2026 |
| 38. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди* | ОАО «Солигорская птицефабрика» | 2022–2026 |
| Минский горисполком |  |  |
| 39. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей | ОАО «Дрожжевой комбинат» | 2024–2028 |
| 40. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей | ОАО «Дрожжевой комбинат» | 2024–2028 |
| Новые проекты |  |  |
| Инновационные технологии в промышленности |  |  |
| Минпром |  |  |
| 41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы | ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» | 2025–2030 |
| 42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости* | ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» | 2025–2030 |
| 43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»* | ОАО «ВЗЭП» | 2024–2030 |
| 44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств* | ОАО «Экран» | 2025–2029 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |
| 45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами | ОАО «Полесье» | 2025–2027 |
| Брестский облисполком |  |  |
| 46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи»* | ООО «Зубр Энерджи» | 2024–2026 |
| Витебский облисполком |  |  |
| 47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК» | государственное предприятие «Витебский ДСК» | 2025–2027 |
| Могилевский облисполком |  |  |
| 48. Организация производства осей в г. Могилев | ООО «Могилевские гидроцилиндры и оси» | 2026–2029 |
| Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности |  |  |
| Минский облисполком |  |  |
| 49. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2** | ОАО «Солигорская птицефабрика» | 2025–2028 |

______________________________

* Проекты, базирующиеся на технологиях V технологического уклада.

** Проекты, базирующиеся на технологиях VI технологического уклада.

|  | Приложение 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.05.2026 № 258) |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК
реализации республиканских проектов

| Наименование проектов. Организации-исполнители | Сроки реализации проекта по этапам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведение процедуры закупки по выбору проектной организации, поставщиков оборудования, иных товаров (работ, услуг) | подписание кредитных соглашений | разработка проектно-сметной документации | выполнение строительно-монтажных работ | поставка оборудования, проведение монтажных и пуско- наладочных работ | ввод в эксплуатацию (освоение в производстве) | выход на проектную мощность |
| Переходящие проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP | декабрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | апрель 2025 г. | октябрь 2027 г. | сентябрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 2. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций | выполнен (декабрь 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (сентябрь 2023 г.) | апрель 2026 г. | май 2026 г. | март 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 3. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь | декабрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения | выполнен (октябрь 2018 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (октябрь 2018 г.) | июнь 2025 г. | выполнен (декабрь 2021 г.) | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0» | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | август 2026 г. | май 2027 г. | март 2027 г. | май 2027 г. | июль 2033 г. |
| 6. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | март 2026 г. | январь 2027 г. | март 2027 г. | май 2027 г. | июль 2033 г. |
| 7. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с. | март 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | июль 2025 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | ноябрь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 8. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь» | октябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | август 2025 г. | февраль 2026 г. | декабрь 2025 г. | февраль 2026 г. | декабрь 2029 г. |
| 9. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники | декабрь 2028 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | декабрь 2025 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2031 г. |
| 10. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями | выполнен (октябрь 2023 г.) | выполнен (ноябрь 2023 г.) | выполнен (декабрь 2023 г.) | выполнен (июнь 2024 г.) | июнь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| 11. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники | выполнен (май 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (декабрь 2024 г.) | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | июнь 2027 г. |
| 12. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год | выполнен (декабрь 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (декабрь 2024 г.) | выполнен (сентябрь 2025 г.) | выполнен (сентябрь 2025 г.) | выполнен (октябрь 2025 г.) | февраль 2026 г. |
| 13. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа | выполнен (октябрь 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | июнь 2026 г. | сентябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| 14. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники | выполнен (март 2024 г.) | выполнен (сентябрь 2023 г.) | март 2026 г. | март 2027 г. | апрель 2027 г. | июль 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 15. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | выполнен (ноябрь 2024 г.) | выполнен (июнь 2024 г.) | выполнен (декабрь 2024 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | декабрь 2025 г. | март 2026 г. | декабрь 2028 г. |
| 16. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов | сентябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | декабрь 2026 г. | июнь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Минсельхозпрод |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве | март 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (март 2025 г.) | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| Минстройархитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков | выполнен (октябрь 2024 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | выполнен (декабрь 2025 г.) | август 2026 г. | сентябрь 2026 г. | сентябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Организация производства грунтовой ткани | май 2025 г. | выполнен (апрель 2024 г.) | декабрь 2025 г. | сентябрь 2026 г. | октябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| 20. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения | ноябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (январь 2022 г.) | июль 2026 г. | июль 2026 г. | август 2026 г. | сентябрь 2026 г. |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4 | ноябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | февраль 2026 г. | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| НАН Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм | декабрь 2025 г. | выполнен (август 2024 г.) | выполнен (март 2023 г.) | июнь 2026 г. | май 2027 г. | декабрь 2027 г. | январь 2032 г. |
| 23. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске | декабрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | март 2026 г. | сентябрь 2027 г. | июнь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2030 г. |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков | выполнен (июнь 2023 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (март 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (сентябрь 2024 г.) | выполнен (декабрь 2025 г.) | декабрь 2026 г. |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных» | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (июль 2025 г.) | сентябрь 2026 г. | май 2026 г. | октябрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| 26. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь | июнь 2025 г. | выполнен (ноябрь 2024 г.) | выполнен (июль 2025 г.) | ноябрь 2025 г. | август 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука | выполнен (сентябрь 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | октябрь 2025 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2028 г. |
| 28. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат» | июнь 2028 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | июнь 2026 г. | сентябрь 2028 г. | сентябрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | январь 2029 г. |
| 29. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | выполнен (март 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (май 2024 г.) | выполнен (декабрь 2024 г.) | выполнен (март 2025 г.) | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. |
| 30. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий | декабрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | июнь 2028 г. | август 2028 г. | декабрь 2028 г. |
| 31. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ») | выполнен (июль 2024 г.) | выполнен (август 2023 г.) | выполнен (апрель 2024 г.) | выполнен (февраль 2025 г.) | выполнен (январь 2025 г.) | выполнен (февраль 2025 г.) | декабрь 2027 г. |
| 32. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная» | ноябрь 2025 г. | выполнен (июль 2025 г.) | выполнен (февраль 2025 г.) | октябрь 2025 г. | ноябрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2028 г. |
| 33. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами | сентябрь 2025 г. | июнь 2025 г. | выполнен (апрель 2025 г.) | март 2027 г. | март 2027 г. | июль 2027 г. | январь 2028 г. |
| 34. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год | выполнен (июнь 2022 г.) | выполнен (июнь 2023 г.) | выполнен (январь 2023 г.) | выполнен (декабрь 2025 г.) | выполнен (ноябрь 2025 г.) | март 2026 г. | апрель 2026 г. |
| 35. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди | выполнен (февраль 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (август 2023 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | декабрь 2026 г. |
| Минский горисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | сентябрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | октябрь 2026 г. | март 2028 г. | март 2028 г. | март 2028 г. | декабрь 2028 г. |
| 37. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | апрель 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | январь 2028 г. |
| 38. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | апрель 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | январь 2028 г. |
| 39. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин | ноябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | октябрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | март 2026 г. | сентябрь 2026 г. |
| 40. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок | ноябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | октябрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | март 2026 г. | сентябрь 2026 г. |
| Новые проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы | ноябрь 2026 г. | выполнен (сентябрь 2025 г.) | сентябрь 2026 г. | ноябрь 2027 г. | май 2028 г. | июнь 2028 г. | декабрь 2030 г. |
| 42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости | март 2029 г. | август 2029 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  | сентябрь 2029 г. | ноябрь 2029 г. | декабрь 2030 г. |
| 43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» | сентябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | сентябрь 2026 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2029 г. | декабрь 2030 г. |
| 44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств | июль 2028 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | ноябрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2029 г. |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами | июнь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  | март 2027 г. | март 2027 г. | март 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи» | октябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК» | июль 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | февраль 2027 г. | июль 2027 г. | июнь 2027 г. | июль 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2 | декабрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | июнь 2026 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2028 г. |
| Могилевский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Организация производства осей в г. Могилев | сентябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | март 2027 г. | октябрь 2027 г. | ноябрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2029 г. |

|  | Приложение 4 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.05.2026 № 258) |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
республиканских проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры

| Наименование проектов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные объемы затрат, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Переходящие проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP |  | – | – | – | – | – | – |
| 2. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций | собственные средства | 23 712,7 | 23 712,7 | – | – | – | – |
| 3. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь | местные инновационные фонды | 20 451,1 | 9 172,7 | 11 278,4 | – | – | – |
| Всего |  | 44 163,8 | 32 885,4 | 11 278,4 | – | – | – |
| в том числе: | местные инновационные фонды | 20 451,1 | 9 172,7 | 11 278,4 | – | – | – |
|  | собственные средства | 23 712,7 | 23 712,7 | – | – | – | – |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения | собственные средства | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0» | республиканский централизованный инновационный фонд | 37 239,7 | 32 039,7 | 5 200,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 4 600,3 | 4 600,3 | – | – | – | – |
| Итого |  | 41 840,0 | 36 640,0 | 5 200,0 | – | – | – |
| 6. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь» | республиканский централизованный инновационный фонд | 7 000,0 | 7 000,0 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 5 068,6 | 5 068,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 23 744,3 | – | – | – | 23 744,3 | – |
| Итого |  | 35 812,9 | 12 068,6 | – | – | 23 744,3 | – |
| 7. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники | республиканский централизованный инновационный фонд | 18 991,6 | 6 436,7 | 5 507,4 | 7 047,5 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 10 945,5 | 5 643,0 | 5 302,5 | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 010,4 | 130,0 | 255,3 | 331,3 | 651,1 | 642,7 |
| Итого |  | 31 947,5 | 12 209,7 | 11 065,2 | 7 378,8 | 651,1 | 642,7 |
| 8. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями | собственные средства | 2 879,7 | 2 879,7 | – | – | – | – |
| 9. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники |  | – | – | – | – | – | – |
| 10. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год |  | – | – | – | – | – | – |
| 11. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа | собственные средства | 8 276,8 | 8 276,8 | – | – | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 1 669,7 | 1 669,7 | – | – | – | – |
| Итого |  | 9 946,5 | 9 946,5 | – | – | – | – |
| 12. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники | республиканский централизованный инновационный фонд | 12 917,7 | 12 917,7 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 180,0 | 180,0 | – | – | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 10 278,7 | 10 278,7 | – | – | – | – |
| Итого |  | 23 376,4 | 23 376,4 | – | – | – | – |
| 13. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | республиканский централизованный инновационный фонд | 4 584,0 | 4 584,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 684,0 | – | – | 1 571,5 | 1 112,5 | – |
|  | кредитные ресурсы | 257,4 | 257,4 | – | – | – | – |
| Итого |  | 7 525,4 | 4 841,4 | – | 1 571,5 | 1 112,5 | – |
| 14. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов |  | – | – | – | – | – | – |
| 15. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины | республиканский централизованный инновационный фонд | 24 469,8 | 21 299,8 | 3 170,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 2 814,0 | 2 814,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 27 283,8 | 24 113,8 | 3 170,0 | – | – | – |
| 16. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с. | республиканский централизованный инновационный фонд | 45 738,5 | – | 45 738,5 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 131 074,5 | 103 311,5 | 27 763,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 29 129,0 | 9 350,0 | 11 638,0 | 8 141,0 | – | – |
|  | прочие источники | 5 272,5 | 5 272,5 | – | – | – | – |
| Итого |  | 211 214,5 | 117 934,0 | 85 139,5 | 8 141,0 | – | – |
| Всего |  | 391 826,7 | 244 010,1 | 104 574,7 | 17 091,3 | 25 507,9 | 642,7 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 150 941,3 | 84 277,9 | 59 615,9 | 7 047,5 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 154 502,9 | 121 437,4 | 33 065,5 | – | – | – |
|  | собственные средства | 68 904,2 | 20 816,5 | 11 893,3 | 10 043,8 | 25 507,9 | 642,7 |
|  | кредитные ресурсы | 12 205,8 | 12 205,8 | – | – | – | – |
|  | прочие источники | 5 272,5 | 5 272,5 | – | – | – | – |
| Минсельхозпрод |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве | республиканский централизованный инновационный фонд | 26 894,9 | 26 894,9 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 273,9 | 273,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 103,6 | 61,1 | 42,5 | – | – | – |
| Итого |  | 27 272,4 | 27 229,9 | 42,5 | – | – | – |
| Минстройархитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков | местные инновационные фонды | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 5 599,9 | 5 599,9 | – | – | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 308,1 | 308,1 | – | – | – | – |
| Итого |  | 10 908,0 | 10 908,0 | – | – | – | – |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Организация производства грунтовой ткани | республиканский централизованный инновационный фонд | 16 219,1 | 1 000,0 | 15 219,1 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 5 714,6 | 5 714,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 9 622,3 | 9 622,3 | – | – | – | – |
| Итого |  | 31 556,0 | 16 336,9 | 15 219,1 | – | – | – |
| 20. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения |  | – | – | – | – | – | – |
| Всего |  | 31 556,0 | 16 336,9 | 15 219,1 | – | – | – |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 16 219,1 | 1 000,0 | 15 219,1 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 5 714,6 | 5 714,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 9 622,3 | 9 622,3 | – | – | – | – |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4 | местные инновационные фонды | 2 113,9 | 2 113,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 91,5 | 91,5 | – | – | – | – |
| Итого |  | 2 205,4 | 2 205,4 | – | – | – | – |
| НАН Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм | республиканский централизованный инновационный фонд | 9 000,0 | 9 000,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 16 890,4 | – | – | 5 604,8 | 4 675,7 | 6 609,9 |
| Итого |  | 25 890,4 | 9 000,0 | – | 5 604,8 | 4 675,7 | 6 609,9 |
| 23. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске | республиканский централизованный инновационный фонд | 10 147,3 | – | 10 147,3 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 10 100,0 | 5 762,0 | 4 338,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 40 905,5 | 5 406,8 | 4 452,7 | 3 873,6 | 10 654,5 | 16 517,9 |
| Итого |  | 61 152,8 | 11 168,8 | 18 938,0 | 3 873,6 | 10 654,5 | 16 517,9 |
| Всего |  | 87 043,2 | 20 168,8 | 18 938,0 | 9 478,4 | 15 330,2 | 23 127,8 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 19 147,3 | 9 000,0 | 10 147,3 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 10 100,0 | 5 762,0 | 4 338,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 57 795,9 | 5 406,8 | 4 452,7 | 9 478,4 | 15 330,2 | 23 127,8 |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков |  | – | – | – | – | – | – |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных» |  | – | – | – | – | – | – |
| 26. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь | собственные средства | 944,2 | 944,2 | – | – | – | – |
| Всего |  | 944,2 | 944,2 | – | – | – | – |
| в том числе: | собственные средства | 944,2 | 944,2 | – | – | – | – |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука | собственные средства | 568,4 | 359,5 | 167,9 | 41,0 | – | – |
| 28. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат» | местные инновационные фонды | 6 777,0 | 1 763,0 | 2 514,0 | 2 500,0 | – | – |
|  | собственные средства | 10 409,5 | 4 277,5 | 3 073,0 | 3 059,0 | – | – |
| Итого |  | 17 186,5 | 6 040,5 | 5 587,0 | 5 559,0 | – | – |
| 29. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | республиканский централизованный инновационный фонд | 4 200,0 | 4 200,0 | – | – | – | – |
| 30. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий | местные инновационные фонды | 8 063,7 | 8 063,7 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 21 037,2 | 8 776,0 | 9 402,7 | 2 858,5 | – | – |
| Итого |  | 29 100,9 | 16 839,7 | 9 402,7 | 2 858,5 | – | – |
| 31. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ») |  | – | – | – | – | – | – |
| 32. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная» | собственные средства | 1 972,9 | 1 972,9 | – | – | – | – |
|  | прочие источники | 1 002,2 | 1 002,2 | – | – | – | – |
| Итого |  | 2 975,1 | 2 975,1 | – | – | – | – |
| 33. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами | местные инновационные фонды | 491,5 | 491,5 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 096,6 | 1 846,8 | 51,8 | 198,0 | – | – |
| Итого |  | 2 588,1 | 2 338,3 | 51,8 | 198,0 | – | – |
| 34. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год | собственные средства | 1 728,4 | 1 728,4 | – | – | – | – |
| 35. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди | собственные средства | 8 373,1 | 8 373,1 | – | – | – | – |
| Всего |  | 66 720,5 | 42 854,6 | 15 209,4 | 8 656,5 | – | – |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 4 200,0 | 4 200,0 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 15 332,2 | 10 318,2 | 2 514,0 | 2 500,0 | – | – |
|  | собственные средства | 46 186,1 | 27 334,2 | 12 695,4 | 6 156,5 | – | – |
|  | прочие источники | 1 002,2 | 1 002,2 | – | – | – | – |
| Минский горисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | республиканский централизованный инновационный фонд | 40 000,0 | 10 000,0 | 28 260,0 | 1 740,0 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 92 500,0 | 43 325,0 | 38 550,0 | 10 625,0 | – | – |
|  | собственные средства | 360,0 | 180,0 | 180,0 | – | – | – |
| Итого |  | 132 860,0 | 53 505,0 | 66 990,0 | 12 365,0 | – | – |
| 37. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей | собственные средства | 950,0 | 433,9 | 289,4 | 226,7 | – | – |
| 38. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей | собственные средства | 1 467,6 | 870,6 | 391,4 | 205,6 | – | – |
| 39. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин |  | – | – | – | – | – | – |
| 40. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок |  | – | – | – | – | – | – |
| Всего |  | 135 277,6 | 54 809,5 | 67 670,8 | 12 797,3 | – | – |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 40 000,0 | 10 000,0 | 28 260,0 | 1 740,0 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 92 500,0 | 43 325,0 | 38 550,0 | 10 625,0 | – | – |
|  | собственные средства | 2 777,6 | 1 484,5 | 860,8 | 432,3 | – | – |
| Всего по переходящим проектам |  | 798 067,8 | 452 502,8 | 232 932,9 | 48 023,5 | 40 838,1 | 23 770,5 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 257 402,6 | 135 372,8 | 113 242,3 | 8 787,5 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 300 274,0 | 197 403,1 | 89 745,9 | 13 125,0 | – | – |
|  | Белинфонд | 5 714,6 | 5 714,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 215 888,0 | 95 223,7 | 29 944,7 | 26 111,0 | 40 838,1 | 23 770,5 |
|  | кредитные ресурсы | 12 513,9 | 12 513,9 | – | – | – | – |
|  | прочие источники | 6 274,7 | 6 274,7 | – | – | – | – |
| Новые проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы | республиканский централизованный инновационный фонд | 93 460,0 | 12 600,0 | 80 860,0 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 43 064,9 | 20 000,0 | 23 064,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 91 543,2 | 2 388,9 | 10 955,3 | 20 633,1 | 27 619,0 | 29 946,9 |
|  | кредитные ресурсы | 142 305,2 | 2 718,5 | 15 907,0 | 35 907,0 | 71 814,0 | 15 958,7 |
| Итого |  | 370 373,3 | 37 707,4 | 130 787,2 | 56 540,1 | 99 433,0 | 45 905,6 |
| 42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости | республиканский централизованный инновационный фонд | 6 620,8 | – | 4 787,1 | 1 732,5 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 8 827,7 | 5 980,8 | 2 846,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 7 128,8 | 1 846,1 | 3 193,7 | 348,1 | 1 250,7 | 490,2 |
|  | кредитные ресурсы | 6 298,9 | – | – | 4 417,9 | 1 881,0 | – |
| Итого |  | 28 876,2 | 7 826,9 | 10 827,7 | 6 498,5 | 3 232,9 | 490,2 |
| 43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» | республиканский централизованный инновационный фонд | 3 159,3 | 3 159,3 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 3 114,9 | 3 114,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 8 363,2 | 1 726,5 | 5 137,2 | 1 499,5 | – | – |
| Итого |  | 14 637,4 | 8 000,7 | 5 137,2 | 1 499,5 | – | – |
| 44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств | республиканский централизованный инновационный фонд | 3 000,0 | – | 1 300,0 | 1 700,0 | – | – |
|  | Белинфонд | 6 358,0 | 3 398,0 | 2 960,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 3 495,9 | 1 342,9 | 1 310,0 | 843,0 | – | – |
| Итого |  | 12 853,9 | 4 740,9 | 5 570,0 | 2 543,0 | – | – |
| Всего |  | 426 740,8 | 58 275,9 | 152 322,1 | 67 081,1 | 102 665,9 | 46 395,8 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 106 240,1 | 15 759,3 | 86 947,1 | 3 432,5 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 11 942,6 | 9 095,7 | 2 846,9 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 49 422,9 | 23 398,0 | 26 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 110 531,1 | 7 304,4 | 20 596,2 | 23 323,7 | 28 869,7 | 30 437,1 |
|  | кредитные ресурсы | 148 604,1 | 2 718,5 | 15 907,0 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами | республиканский централизованный инновационный фонд | 7 293,0 | 7 293,0 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 631,0 | 400,0 | 2 231,0 | – | – | – |
| Итого |  | 10 424,0 | 8 193,0 | 2 231,0 | – | – | – |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи» | местные инновационные фонды | 4 961,3 | 4 961,3 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 246,4 | 246,4 | – | – | – | – |
| Итого |  | 5 207,7 | 5 207,7 | – | – | – | – |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК» | местные инновационные фонды | 24 308,0 | 10 287,0 | 14 021,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 081,0 | – | 2 081,0 | – | – | – |
| Итого |  | 26 389,0 | 10 287,0 | 16 102,0 | – | – | – |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2 | местные инновационные фонды | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – | – | – |
|  | Белинфонд | 6 400,0 | 3 400,0 | 3 000,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 12 785,3 | 4 578,6 | 8 100,2 | 106,5 | – | – |
| Итого |  | 34 185,3 | 22 978,6 | 11 100,2 | 106,5 | – | – |
| Могилевский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Организация производства осей в г. Могилев | республиканский централизованный инновационный фонд | 34 801,0 | 17 784,0 | 17 017,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 12 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 17 012,6 | 5 272,2 | 5 698,7 | 4 443,0 | 1 598,7 | – |
| Итого |  | 63 813,6 | 29 056,2 | 28 715,7 | 4 443,0 | 1 598,7 | – |
| Всего по новым проектам |  | 566 760,4 | 133 998,4 | 210 471,0 | 71 630,6 | 104 264,6 | 46 395,8 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 148 334,1 | 40 836,3 | 103 964,1 | 3 432,5 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 68 711,9 | 45 844,0 | 22 867,9 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 55 822,9 | 26 798,0 | 29 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 145 287,4 | 17 801,6 | 38 707,1 | 27 873,2 | 30 468,4 | 30 437,1 |
|  | кредитные ресурсы | 148 604,1 | 2 718,5 | 15 907,0 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
| Всего по переходящим и новым проектам |  | 1 364 828,2 | 586 501,2 | 443 403,9 | 119 654,1 | 145 102,7 | 70 166,3 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 405 736,7 | 176 209,1 | 217 206,4 | 12 220,0 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 368 985,9 | 243 247,1 | 112 613,8 | 13 125,0 | – | – |
|  | Белинфонд | 61 537,5 | 32 512,6 | 29 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 361 175,4 | 113 025,3 | 68 651,8 | 53 984,2 | 71 306,5 | 54 207,6 |
|  | кредитные ресурсы | 161 118,0 | 15 232,4 | 15 907,0 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
|  | прочие источники | 6 274,7 | 6 274,7 | – | – | – | – |
| Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» | республиканский централизованный инновационный фонд | 13 611,1 | 7 956,0 | 2 655,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 8 752,0 | 3 450,0 | 2 302,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | собственные средства | 930,0 | 300,0 | 310,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 1 570,0 | 270,0 | 290,0 | 310,0 | 340,0 | 360,0 |
| Итого |  | 24 863,1 | 11 976,0 | 5 557,1 | 2 380,0 | 2 460,0 | 2 490,0 |
| 51. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «НТППГУ» | республиканский централизованный инновационный фонд | 745,0 | – | 745,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 9 676,2 | 3 605,0 | 6 071,2 | – | – | – |
|  | собственные средства | 2,4 | 0,8 | 1,6 | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 37,5 | 29,5 | 8,0 | – | – | – |
| Итого |  | 10 461,1 | 3 635,3 | 6 825,8 | – | – | – |
| 52. Организация деятельности и развитие материально-технической базы УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» | местные инновационные фонды | 1 127,1 | 1 127,1 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 8,0 | 8,0 | – | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 1 285,1 | 1 285,1 | – | – | – | – |
| 53. Организация деятельности и развитие республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк БГУИР» | местные инновационные фонды | 1 042,0 | 1 042,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 356,0 | 356,0 | – | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 1 448,0 | 1 448,0 | – | – | – | – |
| Всего |  | 38 057,3 | 18 344,4 | 12 382,9 | 2 380,0 | 2 460,0 | 2 490,0 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 14 356,1 | 7 956,0 | 3 400,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 20 597,3 | 9 224,1 | 8 373,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | собственные средства | 1 296,4 | 664,8 | 311,6 | 70,0 | 120,0 | 130,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 1 807,5 | 499,5 | 298,0 | 310,0 | 340,0 | 360,0 |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Организация деятельности и развитие научно-технологического парка на базе ОАО «БЗАЛ» | республиканский централизованный инновационный фонд | 22 083,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2 083,4 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 8 015,0 | 1 985,0 | – |
|  | собственные средства | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 4 000,0 | – | – | 2 000,0 | 2 000,0 | – |
| Итого |  | 47 083,4 | 15 000,0 | 16 000,0 | 12 098,4 | 3 985,0 | – |
| Минсельхозпрод |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «Технопарк «Горки» | республиканский централизованный инновационный фонд | 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 230,0 | 230,0 | – | – | – | – |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ЗАО «БНТП» | республиканский централизованный инновационный фонд | 28 707,4 | 19 701,0 | 9 006,4 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 47 975,9 | 25 166,1 | 13 776,4 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |
|  | собственные средства | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 2 500,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 |
|  | прочие источники | 38 701,2 | 15 353,4 | 14 314,4 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |
| Итого |  | 118 384,5 | 60 720,5 | 37 647,2 | 14 815,8 | 4 501,0 | 700,0 |
| Гомельский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Организация деятельности и развитие материально-технической базы научно-технологического парка «Технопарк «Коралл» государственного предприятия «Агентство развития и содействия инвестициям» | республиканский централизованный инновационный фонд | 6 194,9 | 6 194,9 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 6 158,9 | 6 158,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 916,3 | 905,2 | 11,1 | – | – | – |
| Итого |  | 13 270,1 | 13 259,0 | 11,1 | – | – | – |
| Минский горисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Инвестиционный проект «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 140рп «Об условиях развития территории» | местные инновационные фонды | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | – |
| 59. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «МГТ» | местные инновационные фонды | 247 100,0 | 90 000,0 | 85 350,0 | 59 636,0 | 8 450,0 | 3 664,0 |
| Всего | местные инновационные фонды | 252 100,0 | 95 000,0 | 85 350,0 | 59 636,0 | 8 450,0 | 3 664,0 |
| Всего по мероприятиям по развитию инновационной инфраструктуры |  | 469 125,3 | 202 553,9 | 151 391,2 | 88 930,2 | 19 396,0 | 6 854,0 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 71 541,8 | 44 051,9 | 22 406,5 | 3 083,4 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 346 832,1 | 140 549,1 | 112 499,6 | 75 758,9 | 13 360,5 | 4 664,0 |
|  | собственные средства | 3 727,7 | 1 685,0 | 1 422,7 | 170,0 | 220,0 | 230,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 8 322,5 | 914,5 | 748,0 | 2 810,0 | 2 890,0 | 960,0 |
|  | прочие источники | 38 701,2 | 15 353,4 | 14 314,4 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |
| Всего по проектам и мероприятиям |  | 1 833 953,5 | 789 055,1 | 594 795,1 | 208 584,3 | 164 498,7 | 77 020,3 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 477 278,5 | 220 261,0 | 239 612,9 | 15 303,4 | 1 101,2 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 715 818,0 | 383 796,2 | 225 113,4 | 88 883,9 | 13 360,5 | 4 664,0 |
|  | Белинфонд | 61 537,5 | 32 512,6 | 29 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 364 903,1 | 114 710,3 | 70 074,5 | 54 154,2 | 71 526,5 | 54 437,6 |
|  | кредитные ресурсы | 161 118,0 | 15 232,4 | 15 907,0 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 8 322,5 | 914,5 | 748,0 | 2 810,0 | 2 890,0 | 960,0 |
|  | прочие источники | 44 975,9 | 21 628,1 | 14 314,4 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |

Примечание. Финансирование за счет средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов осуществляется по результатам ведомственной и государственной научно-технической экспертиз и конкурсного отбора в соответствии с законодательством. Объемы финансирования за счет средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов могут уточняться исходя из объемов доходов этих фондов.